## Slide 1: YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ (SDLC)
Doç. Dr. Mehmet Akif Çifçi

## Slide 3: SDLC Nedir ?
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), geliştirme ekiplerinin yüksek kaliteli yazılımlar tasarlamak ve oluşturmak için kullandığı uygun maliyetli ve zaman açısından verimli bir süreçtir. SDLC'nin amacı, üretim sırasında ve sonrasında müşteri beklentilerini karşılamak için ileriye dönük planlamayla proje risklerini en aza indirmektir. Bu metodoloji, yazılım geliştirme sürecini atayabileceğiniz, tamamlayabileceğiniz ve ölçebileceğiniz görevlere ayıran bir dizi adımı özetler.

## Slide 4: SDLC Avantajları Nelerdir ?
Tüm paydaşlar için geliştirme sürecine ilişkin artan görünürlük
Verimli tahmin, planlama ve programlama
İyileştirilmiş risk yönetimi ve maliyet tahmini
Sistematik yazılım teslimi ve daha iyi müşteri memnuniyeti

## Slide 5: SDLC altı aşamadan oluşur:
Planlama
Tasarım
Uygulama
Test
Dağıtım
Bakım

## Slide 6: Planlama
Planlama aşaması genellikle maliyet-fayda analizi, zamanlama, kaynak tahmini ve tahsis gibi görevleri içerir. Geliştirme ekibi, bir yazılım gereksinimi teknik özellikleri belgesi oluşturmak için müşteriler, dahili ve harici uzmanlar ve yöneticiler gibi çeşitli paydaşlardan gereksinimleri toplar.
Bu belge, beklentileri belirler ve proje planlamasına yardımcı olan ortak hedefleri tanımlar. Ekip maliyetleri tahmin eder, bir program oluşturur ve hedeflerine ulaşmak için ayrıntılı bir plana sahiptir.

## Slide 7: Tasarım
Tasarım aşamasında, yazılım mühendisleri gereksinimleri analiz eder ve yazılımı oluşturmaya ilişkin en iyi çözümleri belirler. Örneğin, önceden var olan modülleri entegre etmeyi düşünebilir, teknoloji seçimleri yapabilir ve geliştirme araçlarını belirleyebilirler. Yeni yazılımı kuruluşun sahip olabileceği herhangi bir mevcut BT altyapısına en iyi şekilde nasıl entegre edeceklerini incelerler.

## Slide 8: Uygulama
Uygulama aşamasında, geliştirme ekibi ürünü kodlar. Nihai sonuca ulaşmak için günlük olarak yapabilecekleri daha küçük kodlama görevlerini belirlemek için gereksinimleri analiz ederler.

## Slide 9: Test
Geliştirme ekibi, yazılımda hata olup olmadığını kontrol etmek için otomasyon ile manuel testleri birleştirir. Kalite analizi, yazılımı hatalara karşı test etmeyi ve yazılımın müşteri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeyi içerir. Pek çok ekip, yazdığı kodu hemen test ettiğinden, test aşaması genellikle geliştirme aşamasına paralel olarak ilerler.

## Slide 10: Dağıtım
Ekipler bir yazılım geliştirdiğinde, yazılımdaki kodlama ve testleri kullanıcıların eriştiklerinden ayrı bir kopya üzerinde gerçekleştirir. Müşterilerin kullandığı yazılıma üretim adı verilirken, diğer kopyalara oluşturma ortamı veya test ortamı adı verilir.
Ayrı oluşturma ve üretim ortamlarına sahip olmak, müşterilerin yazılım değiştirilirken veya yükseltilirken bile yazılımı kullanmaya devam edebilmelerini sağlar. Dağıtım aşaması; paketleme, ortam yapılandırması ve kurulum gibi en son oluşturma kopyasını üretim ortamına taşımaya ilişkin çeşitli görevler içerir.

## Slide 11: Bakım
Bakım aşamasında ekip, diğer görevlerin yanı sıra hataları düzeltir, müşteri sorunlarını çözer ve yazılım değişikliklerini yönetir. Ek olarak, ekip mevcut yazılımı iyileştirmenin yeni yollarını belirlemek için genel sistem performansını, güvenliğini ve kullanıcı deneyimini de izler.

## Slide 12: SDLC Metodojileri Nelerdir?
Şelale (Waterfall) Metodolojisi
Yinelemeli (Iterative) Metodoloji
Helezonik Metodoloji (Spiral Model)
Çevik (Agile) Metodolojisi
V Metodolojisi

## Slide 14: Şelale (Waterfall) Metodolojisi
Şelale modeli, tüm aşamaları, her yeni aşamanın önceki aşamanın sonucuna bağlı olacağı şekilde sıralı olarak düzenler. Kavramsal olarak tasarım, aynı bir şelale gibi bir aşamadan diğer aşamaya geçer.
Şelale modeli, proje yönetimi konusunda disiplin sağlar ve her aşamanın sonunda somut bir çıktı verir. Ancak değişiklikler yazılımın teslimat süresini, maliyetini ve kalitesini etkileyebileceği için bir aşama tamamlanmış kabul edildikten sonra çok fazla değişiklik yapılamaz. Bu nedenle bu model, görevleri düzenlemenin ve yönetmenin kolay olduğu ve gereksinimlerin, önceden doğru bir şekilde belirlenebildiği küçük yazılım geliştirme projeleri için daha uygundur.

## Slide 15: Şelale (Waterfall) Metodolojisi

## Slide 16: Yinelemeli (Iterative) Metodoloji
Yinelemeli süreç, ekiplerin yazılım geliştirmeye küçük bir gereksinimler alt kümesiyle başlamasını önerir. Daha sonra, tüm yazılım üretime hazır oluncaya kadar, zamanla yinelemeli olarak sürümler geliştirirler. Ekip, her yineleme sonunda yeni bir yazılım sürümü oluşturur.
Yinelemeler arasında gereksinimler değişebileceği için riskleri belirlemek ve yönetmek kolaydır. Ancak tekrarlanan döngüler, kapsam değişikliğine ve kaynakların eksik tahmin edilmesine yol açabilir.

## Slide 17: Yinelemeli (Iterative) Metodoloji

## Slide 18: Helezonik Metodoloji (Spirl Model)
Spiral model, yinelemeli modelin küçük tekrarlayan döngüleri ile şelale modelinin doğrusal sıralı akışını bir araya getirerek risk analizine öncelik verir. Spiral modeli, yazılımın aşamalı olarak kullanıma sunulmasını ve her aşamada prototipler oluşturarak iyileştirilmesini sağlamak için kullanabilirsiniz.
Spiral model, sık sık değişiklik gerektiren büyük ve karmaşık projeler için uygundur. Ancak sınırlı kapsama sahip daha küçük projeler için maliyetli olabilir.

## Slide 19: Helezonik Metodoloji (Spiral Model)

## Slide 20: Çevik (Agile) Metodolojisi
Çevik model, SDLC aşamalarını birkaç geliştirme döngüsü şeklinde düzenler. Ekip, her döngüde yalnızca küçük, artımlı yazılım değişiklikleri sunarak aşamalar boyunca hızlı bir şekilde yineleme yapar. Değişime hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için gereksinimleri, planları ve sonuçları sürekli olarak değerlendirirler. Çevik model, hem yinelemeli hem de artımlıdır ve bu sayede, diğer süreç modellerinden daha verimlidir.
Hızlı geliştirme döngüleri, ekiplerin karmaşık projelerde sorunları önceden ve ciddi sorunlar haline gelmeden belirleyip gidermesine yardımcı olur. Ayrıca, projenin yaşam döngüsü boyunca geri bildirim almak için müşterilerle ve paydaşlarla etkileşim kurabilirler. Ancak müşteri geri bildirimine fazla bağlı kalmak, gereğinden fazla kapsam değişikliğine veya projenin yarı yolda bitmesine yol açabilir.

## Slide 21: Çevik (Agile) Metodolojisi

## Slide 22: V Metodolojisi
V Modeli, her geliştirme aşamasına karşılık bir test aşaması olan yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelidir. Şelale modeliyle arasında çokça benzerlik bulunan bu yaklaşım, adını aşamaların “V” şeklinde uygulanmasından alır.
Bu model iki sıralı süreçten meydana gelir. Şeklin sol tarafı üretim aşamalarını, sağ tarafı ise test aşamalarını temsil eder. Kodlama aşaması, bu iki tarafı birleştiren adımdır.

## Slide 23: V Metodolojisi